|  | Esta pauta tiene como objetivo ayudarte a monitorear el desarrollo de tu Proyecto APT, reflexionando sobre tus avances de acuerdo con lo planificado en la fase anterior y recibiendo retroalimentación de tus pares y docentes que te permita hacer los ajustes necesarios para cumplir con los objetivos de tu proyecto. Esta pauta debe ser respondida con tu grupo. |
| --- | --- |

Puedes completar esta guía y, posteriormente, cargarla en la sección de reflexión de la Fase 2, para retroalimentación de tu docente.

1. Mira tu carta Gantt y reflexiona sobre los avances de tu Proyecto APT

¿Has podido cumplir todas las actividades en los tiempos definidos? ¿Qué factores han facilitado o dificultado el desarrollo de las actividades de tu plan de trabajo? La mayoría de las actividades fueron cumplidas en el tiempo acordado, pero la tarea de preparar la base de datos y el repositorio no fueron logrados a tiempo; los factores que facilitaron fue la comunicación con el equipo, pero los que fueron complicados fue acordar que debe realizar cada uno detalladamente, además que el comienzo de la práctica redujo el tiempo para poder avanzar, además de investigar si el uso de las herramientas tecnológicas presentadas son las más óptimas para el desarrollo del proyecto.

2.

¿De qué manera has enfrentado y/o planeas enfrentar las dificultades que han afectado el desarrollo de tu Proyecto APT? He investigado sobre las herramientas que permiten un desarrollo ideal del proyecto, como el uso de .NET para el backend, ya que al estudiarlo en la práctica puede ser más conveniente de utilizar, planeo ordenar mis tiempos para poder dedicarlo en el avance del proyecto y distribuir correctamente las tareas de cada integrante.

3. Hasta el momento:

¿Cómo evalúas tu trabajo? ¿Qué destacas y qué podrías hacer para mejorar tu trabajo? He tenido un buen desempeño, destacando en la investigación de una propuesta óptima y complementar varios puntos del informe del proyecto, podría mejorar si hiciera un avance diario en vez de realizarlo completamente en un día.

4. Después de reflexionar sobre el avance de tu Proyecto APT

¿Qué inquietudes te quedan sobre cómo proceder? ¿Qué pregunta te gustaría hacerle a tu docente o a tus pares? Mis inquietudes son si es posible lograr repartir el proyecto correctamente, es decir, en el ámbito de gestión, front-end del proyecto, backend y gestión de la base de datos para poder abarcar correctamente todos los puntos del proyecto e idealmente lograr el alcance completo del proyecto. Me gustaría preguntarle al docente sobre cuantas funcionalidades se requieren para cumplir con las expectativas del proyecto.

5. A partir de esta instancia de monitoreo de su Proyecto APT

¿Consideran que las actividades deben ser redistribuidas entre los miembros del grupo? ¿Hay nuevas actividades que deban ser asignadas a algún miembro del grupo? Si, las actividades deben ser redistribuidas, ya que actualmente el avance del proyecto es lento y provocará complicaciones para su término, además de que algunos integrantes del grupo se desempeñaran mejor en otra parte del proyecto.

6. APT grupal

¿Cómo evalúan el trabajo en grupo? ¿Qué aspectos positivos destacan? ¿Qué aspectos podrían mejorar? Actualmente el trabajo en grupo es decente, pues logramos cumplir casi todas las tareas en el tiempo acordado, pero debemos mejorar la distribución del esfuerzo del grupo, pues no todos están realizando avances respecto a lo acordado o no lo realizan si no se lo solicitas.