## Slide 1
SAFEALERT
Proyecto APT
Capstone
Sección: 800D
Docente: Aldo Martinez
Integrantes
Ronald Bruno
Tomás Pérez
Bastián Trostel
Cristofer Zapata
Sistema Móvil de Alerta Rápida para Prevención y Respuesta ante incidentes

## Slide 2
ÍNDICE
01
02
03
04
Introducción
Avance
Cambios
Arquitectura
05
06
07
Evidencias
Tareas por hacer
Lecciones aprendidas
08
Conclusión

## Slide 3
Introducción
El proyecto busca lograr un método para actuar de manera rápida, ante situaciones de riesgo que atente contra la integridad de las personas como robos, asaltos, acoso en cualquier parte del país actuando como una aplicación de seguridad que dispare de distintas maneras una alerta que llegará a contactos registrados de emergencia y les notifique mediante mensajería la alerta

## Slide 4
Avances
  Front-end completado con caracteristicas accesibles
  Integraciones a base de datos estable
  Aplicación funcionando en dispositivo móvil
  Botón de emergencia en aplicación dispara alertas efectivas a base de datos
  Alertas mandan también ubicación exacta
  Alertas pueden ser activadas con el botón de volumen del celular
  Capacidad para mandar alertas con movimientos bruscos
  Funcionamiento correcto fuera de aplicación en tercer plano

## Slide 5
Cambios
Por desafíos como:
  Se optó por cambiar la base de datos de MySQL a Neon database
  La base de datos estará alojada en GCP
  Problemas con el alcance de la base de datos y su accesibilidad
  Necesidad de que la aplicación funcione en todo momento
Se aplicarán los siguientes cambios:

## Slide 6
Tareas por hacer
  Integración de mensajería
  Desarrollos de widget
  Lecturas de hardware adicional (como lectura de batería y adjuntarlo al mensaje)
  Documentación técnica final

## Slide 7
Arquitectura

## Slide 8
Evidencia

## Slide 9
Lecciones aprendidas
Diseñar y generar soluciones de software
Arquitectura de Software
Gestión de proyectos
Integración de plataformas
Calidad y Testing

## Slide 10
CONCLUSIÓN
Se implementó con éxito la base de datos local (red de apoyo) y la integración del hardware nativo del dispositivo
Propuesta de Valor Validada: El sistema ya detecta situaciones de riesgo y captura las coordenadas exactas localmente.
Los próximos avances se centrarán en la conexión con APIs de mensajería externa, captura de evidencia en audio y pruebas de calidad.